Computer Vision Projektplan

Bierkasten-Erkennung

Hybridansatz: Klassische Bildverarbeitung + Machine Learning

Mia Scharpf (223488) • David Krieger (223493) • Robin Müller (222919) – AKI

28. April 2026

# 1. Projektübersicht

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer Python-basierten Anwendung zur Echtzeit-Erkennung des Füllzustands eines Bierkastens. Durch die Kombination klassischer Computer Vision mit Machine Learning (ML) soll eine robuste, zweistufige Pipeline entstehen, die über eine Kamera zwei Fragestellungen beantwortet:

- Ist der Bierkasten vollständig befüllt? (alle Flaschen vorhanden oder einzelne Slots leer)

- Sind die vorhandenen Flaschen voll oder leer? (Kronkorken vorhanden = voll, kein Kronkorken = leer)

Die Umsetzung erfolgt iterativ in zwei Ausbaustufen. In Stufe 1 wird die zuverlässige Vollständigkeitserkennung implementiert. In Stufe 2 folgt die Deckel-Klassifikation. Als Prototyp dient ausschließlich der Paulaner Hefe Weißbier-Kasten mit 20 Flaschen (4×5-Raster). Eine Erweiterung auf weitere Marken ist nach erfolgreichem Abschluss vorgesehen.

# 2. Technische Methodik – Hybridansatz

Die Architektur kombiniert klassische Bildverarbeitung (OpenCV) für geometrische Aufgaben mit ML-basierten Modellen für semantische Klassifikation. Klassische Methoden sind schnell, deterministisch und benötigen keine Trainingsdaten. ML-Modelle sind robuster gegenüber Varianz in Licht, Reflexionen und Perspektive.

## 2.1 Kastenlokalisierung (Klassisch + ML)

Die Lokalisierung des Bierkastens im Videostream erfolgt primär über einen vortrainierten YOLO-Objektdetektor (z. B. YOLOv8n), der auf eine benutzerdefinierte Klasse „Bierkasten“ fine-getuned wird. Dies liefert eine robuste Bounding-Box auch bei komplexem Hintergrund.

Als Fallback und zur Validierung wird parallel die klassische Konturanalyse (Canny Edge Detector + findContours) eingesetzt, um das größte rechteckige Objekt zu identifizieren. Aus der detektierten Bounding-Box werden extrahiert:

- Geometrischer Mittelpunkt (x, y)

- Vier Eckpunkte der oberen Kastenoberfläche

- Orientierung (Rotation) des Kastens relativ zur Kamera

## 2.2 Perspektivische Entzerrung & Gittererkennung (Klassisch)

Sobald die vier Eckpunkte der Kastenoberseite vorliegen, wird eine perspektivische Transformation (Warp Perspective, OpenCV) durchgeführt, um die Kastenoberfläche in eine normierte Draufsicht zu überführen. Auf dem entzerrten Bild wird das 4×5-Gitter durch Division der Gesamtfläche berechnet, was die präzisen Mittelpunkte der 20 Slots liefert. Diese Vorverarbeitung ist rein deterministisch und benötigt kein Training.

## 2.3 Stufe 1 – Vollständigkeitserkennung (Klassisch + ML)

Für jeden der 20 Slots wird aus dem entzerrten Bild ein normierter Bildausschnitt (Region of Interest, ROI) extrahiert. Die Klassifikation „Flasche vorhanden / Slot leer“ erfolgt zweistufig:

### Klassische Vorstufe (schnell, kein Training nötig):

- Hough Circle Transform zur Detektion kreisförmiger Strukturen (Flaschenoberseite)

- Helligkeits-/Intensitätsanalyse: Vergleich der mittleren Helligkeit eines 20×20-Pixel-Samples mit einem Schwellwert (leere Slots sind deutlich dunkler)

- Ergebnis dient als Feature und als Plausibilitätscheck für das ML-Modell

### ML-Klassifikator (primär):

- Leichtgewichtiges CNN (z. B. MobileNetV2 via Transfer Learning) oder ein binärer SVM-Klassifikator auf HOG-Features

- Input: normierter ROI-Ausschnitt je Slot (z. B. 64×64 px)

- Output: binäre Klasse {vorhanden, leer} mit Konfidenzwert

- Training auf selbst aufgenommenem Datensatz des Paulaner-Kastens in verschiedenen Füllzuständen

- Data Augmentation (Rotation, Helligkeit, Zoom) zur Erhöhung der Datenmenge

## 2.4 Stufe 2 – Deckelerkennung (Klassisch + ML)

Für jeden als „vorhanden“ klassifizierten Slot wird geprüft, ob ein Kronkorken aufgesetzt ist. Auch hier wird ein Hybridansatz verfolgt:

### Klassische Analyse (HSV-Farbraum, Fallback):

- Averaging über ein 10×10-Pixel-Sample im Slot-Zentrum

- Definition eines HSV-Hue-Bereichs für das Gold/Gelb des Paulaner-Kronkorkens

- Kontrastvergleich: Kronkorken hell & farbig, offene Flasche zeigt dunklen Flaschenhals

### ML-Klassifikator (primär):

- Binärer CNN-Klassifikator: Klasse {Kronkorken vorhanden, kein Kronkorken}

- Gleiche Architektur wie Stufe 1 (MobileNetV2 oder ähnlich), separates Modell oder zusätzlicher Output-Head

- Robuster gegenüber Reflexionen und Lichtvarianz als reine Farbanalyse

- HSV-Analyse dient als zusätzliches Feature oder als Fallback bei niedriger Modellkonfidenz

# 3. Software-Architektur

Die modulare Pipeline verarbeitet jeden Frame sequenziell:

- Bildaufnahme – OpenCV Kamera-Stream

- Kastendetektion – YOLOv8 (primär) + Canny/findContours (Fallback)

- Perspektivische Entzerrung – Warp Perspective (OpenCV)

- Grid Mapping – Berechnung der 20 Slot-Mittelpunkte

- Stufe 1: Slot-Klassifikation – CNN + Hough/Helligkeitsanalyse

- Stufe 2: Deckel-Klassifikation – CNN + HSV-Farbanalyse

- Visualisierung – Farbcodiertes Overlay im Live-Bild

Das farbcodierte Overlay zeigt: grün = voll, gelb = leer (offen), rot = fehlt. Zusätzlich wird eine Gesamtstatistik eingeblendet (z. B. „15 von 20 Flaschen, davon 12 voll“).

# 4. Datenstrategie & Training

Da kein öffentlicher Datensatz für Bierkasten-ROIs existiert, wird ein eigener Datensatz aufgebaut:

- Aufnahme von mind. 200–500 ROI-Ausschnitten je Klasse (vorhanden/leer, Kronkorken/kein Kronkorken)

- Verschiedene Füllzustände, Lichtsituationen und leichte Perspektiven

- Labeling der Slots mit einem einfachen Annotationstool (z. B. LabelImg oder manuell)

- Data Augmentation: Rotation (±15°), Helligkeit (±30 %), Gaussian Blur, Zoom (0.8–1.2×)

- Train/Val/Test-Split: 70 % / 15 % / 15 %

- Transfer Learning auf ImageNet-vortrainierten Gewichten (MobileNetV2) – minimiert benötigte Datenmenge

# 5. Risikoanalyse & Maßnahmen

| Risiko | Auswirkung | Mitigationsstrategie |
| --- | --- | --- |
| Komplexer Hintergrund | Fehlerhafte Konturerkennung des Kastens | Statische ROI-Box im UI; YOLO-Detektion als primäre Kastenlokalisierung (robust gegenüber Hintergrundrauschen). |
| Kameraverzerrung / schräge Aufsicht | Verzerrtes Grid, falsche Slot-Positionen | Perspektivische Transformation (Warp Perspective) vor dem Grid Mapping; alternativ perspektivisch-invariante Merkmale im ML-Modell. |
| Reflexionen auf Glas / Kronkorken | Falsch-Klassifikation voll/leer | Averaging 10x10 Pixel; Frame-Stabilisierung (10 stabile Frames); CNN-Klassifikator robuster als reine Farbanalyse. |
| Wechselnde Lichtverhältnisse | Verschiebung der HSV-Schwellwerte | HSV-Farbraum als Fallback; primär CNN-Klassifikation (lernbasiert, helligkeitsinvariant); optionaler Kalibrierungsmodus. |
| Verwechslung Flaschenhals / leerer Slot | Flasche ohne Deckel als fehlend erkannt | Zweistufige Prüfung: erst Slot-Klassifikation (vorhanden?), dann Deckel-Klassifikation (voll/leer?). |
| Zu wenig Trainingsdaten | Schlechte Generalisierung des ML-Modells | Data Augmentation (Rotation, Helligkeit, Zoom); Transfer Learning auf vortrainierten Gewichten (z. B. YOLOv8n). |

# 6. Nächste Meilensteine

- Einrichtung des Kamera-Streams (OpenCV) und Referenz-Datensatz-Aufnahme

- Implementierung YOLOv8-Kastendetektion: Fine-Tuning auf eigenen Aufnahmen

- Implementierung perspektivische Entzerrung & 4×5 Grid Mapping mit Visualisierung

- Datensatz-Aufbau für Slot-Klassifikation (Stufe 1) + Training CNN/SVM

- Stufe 1: Evaluation Vollständigkeitserkennung (Hough + CNN, Vergleich der Methoden)

- Datensatz-Aufbau für Deckel-Klassifikation (Stufe 2) + Training

- Stufe 2: Integration Deckel-Klassifikation (CNN + HSV als Fallback)

- Frame-Stabilisierung, farbcodiertes Overlay, Gesamtstatistik

- Ausblick: Erweiterung auf weitere Biermarken und Kasten-Größen